# Sudowork & Sudorouter
全栈集成架构与详细实施方案

# 1. 核心架构概述 (Architectural Overview)

本方案旨在构建一套面向普通用户的本地 AI Agent 指挥中心。通过“Sudowork-Server (中控)”屏蔽底层的复杂认证与计费，为“Sudowork (桌面端)”提供一键式的自动化配置能力，同时利用“Sudorouter (网关)”实现全球化的模型转发与 Token 级计费。

## 1.1 技术栈选型

| 组件 | 技术选型 |
| --- | --- |
| Sudowork (Client) | Electron 37, React 19, TypeScript 5.8, Arco Design 2, UnoCSS |
| Sudowork-Server | Node.js (NestJS) / Go (Gin), JWT, Redis (OTP 存储) |
| Database | PostgreSQL (关系型数据), Redis (会话缓存) |
| Infrastructure | Docker, Kubernetes, Sudorouter (Model Gateway) |

# 2. Sudowork-Server 详细设计

## 2.1 数据模型 (Data Schema)

| 表名 | 核心字段与说明 |
| --- | --- |
| Users | id, phone, wechat_unionid, nickname, avatar, last_login_ip |
| PointAccounts | user_id, balance (实时积分账户), frozen_points (预占积分), tier (等级) |
| PointLedger | id, user_id, amount, type (BONUS/CONSUME/RECHARGE), ref_id, memo |
| RouterKeys | user_id, encrypted_key, sudorouter_id, model_group, status (ACTIVE/LOCKED) |

## 2.2 核心业务流程

A. 注册赠送与初始化：当新用户通过微信扫码或短信验证码首次登录时，Server 自动触发：1. 创建用户记录及积分账户。2. 写入 Ledger：发放 100 初始积分奖励。3. 向 Sudorouter 请求分配专属 Key，并完成加密绑定。

B. 异步计费逻辑：1. Sudorouter 完成一次对话请求后，通过 Webhook 回调推送 Usage 数据。2. Server 根据模型费率计算积分：Points = ceil(input_tokens * in_rate + output_tokens * out_rate)。3. 更新 PointAccounts 并记录流水。若余额 <= 0，则自动调 Sudorouter 接口锁定 Key。

# 3. Sudowork 桌面客户端设计

## 3.1 本地 Agent 适配器 (One-Click Sync)

| Agent | 配置文件路径 | 注入逻辑 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | ~/.claude/settings.json | 修改 anthropicBaseUrl 与 anthropicApiKey。 |
| OpenCode | ~/.opencode/config.json | 写入 OPENCODE_API_KEY 与全局网关地址。 |
| OpenClaw | ~/.openclaw/config.yaml | 更新 Provider 节点，设置 Sudorouter 为优先级 1。 |

## 3.2 运行时状态感知

1. 本地监控：客户端实时拉取 Server 端的余额，并在“配置中心”显著位置展示。

2. 异常捕获：当用户运行 Agent 且通过网关推理返回 402/Insufficient Credit 时，客户端弹出全局提示，引导用户通过扫码进行充值。

# 4. 实施阶段计划 (Phased Implementation)

Phase 1: 核心链路打通 (Week 1-2) — 完成 Server 登录、积分分发流水及 Claude Code 适配器开发。

Phase 2: 体验优化与生态补齐 (Week 3-4) — 补齐 OpenCode 与 OpenClaw 同步逻辑，增加客户端余额看板。

Phase 3: 商业化与高可用 (Week 5+) — 实现积分充值系统与多设备配置管理。

# 5. 安全与权限说明

1. 文件权限：修改本地文件时尝试静默授权，失败则引导用户手动开启读写权限。

2. 密钥安全：密钥全程加密存储，仅在同步瞬间下发或存入系统安全钥匙串。